РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 г. №42 - п

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Быстринского сельского

поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением администрации от 26.09.2013г. №96-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Быстринского муниципального образования и их формирования и реализации», статьями 10, 43, 46 Устава Быстринского муниципального образования, администрация Быстринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2022-2024 годы» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования», разместить на официальном сайте https://быстринское.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстринского

муниципального образования                                                                           Н.Г. Чебоксарова

Приложение №1

к Постановлению администрации

Быстринского сельского поселения

от 29.04.2022 №42-п

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2022-2024 годы»

- Паспорт программы

| Наименование Программы и срок ее реализации | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2022-2024 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2022-2024гг. |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) | - Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Быстринского сельского поселения |
| Цели Программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | - улучшение качества жизни и благосостояния населения Быстринского сельского поселения; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - широкая пропаганда энергосбережения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы; - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы электроснабжения; - снижение удельных показателей электрической энергии; - повышение уровня компетентности сотрудников администрации и учреждения (МКУК «СДК д. Быстрая», а также населения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования | Источник финансирования Программы – бюджет Быстринского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 13723,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 11933,00 тыс.руб., 2023 год – 520,00 тыс.руб., 2024 год – 1270,00 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к концу 2024 года: - снизить нагрузку по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечить полный учет потребления энергетических ресурсов; - снизить удельный показатель энергопотребления; - обеспечить экономию электрической энергии; - замена светильников уличного освещения на энергосберегающие; - сохранение тепла внутри здания администрации и МКУК « СДК д. Быстрая». |

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения      является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования  энергетических ресурсов, при  непрерывном росте цен на электрическую энергию позволяет добиться существенной экономии, как на энергетические ресурсы, так и на финансовые.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление энергетических ресурсов за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и  исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения.

Цель энергосбережения:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

3.  Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения

Основные направления энергосбережения:

- экономия электрической энергии в части освещения, электрообогрева.

- поведенческое энергосбережение.

Это ускорение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению/

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов, в том числе экономического эффекта, сроки проведения мероприятий

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2021-2023 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования | Срок выпол нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | 35,00 |  | 60,00 | 70,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | администрация Быстринского сельского поселения |
| 1.2 | Восстановление уличного освещения | 265,00 |  | 400,00 | 200,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | администрация Быстринского сельского поселения |
| 1.3 | Обеспечение контроля за потреблением электрической энергии | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | специалисты администрации Бысмтринского сельского поселения |
| 1.4 | Поведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, населения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | специалисты администрации Быстринского сельского поселения |
| 1.5 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | специалисты, бухгалтер администрации Быстринского сельского поселения |
| 1.6 | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2022-2024 | администрация Быстринского сельского поселения |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие, в здании администрации. | 0,00 |  | 60,0 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | 2023 | администрация Быстринского сельского поселения |
| 2.2 | Утепление фасада здания администрации | 0,00 |  | 0,00 | 1000,00 | бюджет поселения | 2024 | администрация Быстринского сельского поселения |
|  | Капитальный ремонт здания МКУК «Сельский дом культуры д. Быстрая» (замена деревянных окон на окта ПВХ, утепление фасада, чердачного помещения, замена ламп накаливания на светодиодные (энергосберегающие) и т.п) | 11633,00 |  | 0,00 | 0,00 | бюджет Быстринского сельского поселения | май-август2022 | администрация Быстринского сельского поселения |
|  | Итого: | 11933,00 |  | 520,00 | 1270,00 |  |  |  |

3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Расчет значений обязательных и дополнительных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, выполнен в соответствии с разделом II, III приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Сведения о целевых показателях Программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя Программ | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| II | Расчет значений обязательных целевых показателей |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Быстринского муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Быстринского муниципального образования | % | 33,9 | 50,6 | 60,0 |
| III | Расчет значений дополнительных целевых показателей |  |  |  |  |
| 1. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Быстринского муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений Быстринского муниципального образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт/ч на 1 кв. метр общей площади | 412,0 | 355,0 | 280,0 |