**05.02.2020Г. №12-п**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.11.2017Г. №186-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 -2022 ГОДЫ»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.02.2009 N8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышение эффективности функционирования органа местного самоуправления, достижения качественного, эффективного муниципального управления, статьями 10, 43, 46, Устава Быстринского муниципального образования, администрация Быстринского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Быстринского муниципального образования на 2018-2022 годы», утвержденных постановлением 28.11.2017г. №186-п:

1.1. В паспорте Программы - ресурсное обеспечение муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

«Бюджет Быстринского муниципального образования всего: 4232133,58 руб.

1) 2018 год –825676,69 руб.;

2) 2019 год - 851233,58 руб.;

3) 2020 год – 973200,00руб.;

4) 2021 год – 982700,00 руб.;

5) 2022 год – 1030100,00 руб.»

1.2. пункт 4. Объем финансирования на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2022 годы изложить в новой редакции:.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования в тыс. руб. | Областной бюджет в тыс. руб. | Бюджет поселения в тыс. руб. |
| **2020 год** | | | |
| Разработка проекта организации дорожного движения | 300,0 |  | 300,0 |
| Реконструкция (восстановление) уличного освещения Улица Заречная д. Быстрая | 300,0 |  | 300,0 |
| Замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, плата за расходы электроэнергии на освещение | 110,0 |  | 110,0 |
| Грейдеровка автомобильных дорог по ул. Заречная от дома № 28 до дома № 30 (2,4 км), проезд к кладбищу в д. Быстрая, ул. Аршанчик, Подгорная в с. Тибельти | 273,2 |  | 273,2 |
| Итого: | 973,2 |  | 973,2 |
|  | **2021 год** |  |  |
| Замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, плата за расходы электроэнергии на освещение | 110,0 |  | 110,0 |
| Очистка автомобильных дорог от снега в зимний период | 25,0 |  | 25,0 |
| Грейдеровка автомобильных дорог по ул. Школьная, Советская, Набережная | 270,0 |  | 270,0 |
| Разработка проектно сметной документации ул. Ильчинская, пер. Мирный, Манжарка, Сосновый, Луговой, Вербный, Цветочный, Южный, Солнечный | 612,7 |  | 612,7 |
| Итого: | 982,7 |  | 982,7 |
| **2022 год** | | | |
| Замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, плата за расходы электроэнергии на освещение | 110,0 |  | 110,0 |
| Очистка автомобильных дорог от снега в зимний период | 25,0 |  | 25,0 |
| Грейдеровка автомобильных дорог | 200,0 |  | 200,0 |
| установка, ремонт и замена дорожных знаков и указателей; устройство искусственных неровностей; содержание и устройство светофорных объектов, в т.ч установка дорожных знаков, ограждение проезжей части, установка светофора | 200,0 |  | 200,0 |
| Строительство дорог пер. Манжарка, Мирный, Сосновый, Горный, Цветочный в д. Быстрая, пер. Солнечный, Южный в с. Тибельти | 520,1 |  | 520,1 |
| Итого | 1030,1 |  | 1030,1 |

1.3. Пункты 6,7 считать пунктами 5,6.

1.4. Приложение №1 к Подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Быстринского муниципального образования» изложить в новой редакции, прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования», а также разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район: http//www.sludyanka.ru, в разделе «Городские и сельские поселения МО Слюдянский район» - «Быстринское сельское поселение».

Глава администрации Н.Г. Чебоксарова

Приложение №1

Перечень

мероприятий муниципальной Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Быстринского муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | источник финансирования | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения | | | | |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований  Основное мероприятие: содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2018-2022 год | местный бюджет | 1575,3 | Администрация |
| 1.2. | Очистка от снега улично- дорожной сети | 2021-2022 год | местный бюджет | 50,0 | Администрация |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (установка, ремонт и замена дорожных знаков и указателей; устройство искусственных неровностей; содержание и устройство светофорных объектов, в т.ч установка дорожных знаков, ограждение проезжей части, установка светофора | 2022 год | местный бюджет | 200,0 | Администрация |
| 2. | Задача 2. Повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды  Основное мероприятие: замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей автоматических выключателей и других элементов электроосвещения , | | | | |
| 2.1 | Содержание уличного освещения | 2018-2022 год | местный бюджет | 398,0 | Администрация |
| 2.2. | Приобретение светильников и замена светильников | 2018-2022 год | местный бюджет | 20,0 | Администрация |
| 2.3. | Монтаж уличного освещения по ул. Набережная, Трактовая | 2018-2022 год | местный бюджет | 200,0 | Администрация |
| 2.4. | Монтаж уличного освещения по ул. Заречная | 2018-2022 год | местный бюджет | 300,0 | Администрация |
| 2.5. | Заключение договоров на замену ламп, светильников, и других элементов электроосвещения | 2018-2022 год |  | 20,0 |  |