**16.11.2020Г. №95-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**НА 2021-2025 ГОДЫ**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 26.09.2013г. №96-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Быстринского муниципального образования и их формирования и реализации», статьями 10, 43, 46 Устава Быстринского муниципального образования, администрация Быстринского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года:

- постановление администрации от 07.11.2017 №168-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации от 01.08.2019 №84-п «О внесении изменений впостановление от 07.11.2017 №168- п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения на 2018-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте быстринское.рф.

Глава Быстринского

муниципального образования Н.Г. Чебоксарова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Быстринского сельского поселения

от 16.11.2020г. №95-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЫСТРИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2021-2025 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Быстринского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Цель Программы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Быстринского сельского поселения |
| Задачи Программы | - благоустройство сельских территорий общего пользования;  - создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Количество установленных и отремонтированных малых игровых форм.  2. Протяженность восстановленного наружного освещения.  3. Площадь ликвидированных несанкционированных свалок  5.Количество населения принявших участие в благоустройстве территории. |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения.  2. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 270,0 тыс. рублей;  2022 год – 270,0 тыс. рублей;  2023 год – 270,0 тыс. рублей;  2024 год – 270,0 тыс. рублей;  2025 год – 270,0 тыс. рублей;  В том числе по подпрограммам:  1. «Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы – 1250,0 тыс. рублей.  2. «Охрана окружающей среды и мест пребывания.» на 2021-2025 годы – 100,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение малых игровых форм к 2025 году до 50 единиц;  2. Протяженность освещенных улиц составит с 4 км до 9,8 км. к 2025 году;  3. Площадь убранных несанкционированных свалок ежегодно до 50 кв.м.;  4. Количество восстановленных зеленых насаждений к 2025 году составит 30 ед.;  5. Увеличение граждан принимающих участие в благоустройстве территории от 10 чел. До 130 чел. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с Правилами благоустройства Быстринского сельского поселения, утвержденным решением Думы Быстринского сельского поселения от 30.11.2017 №12-4сд , которые регулируют основные положения благоустройства территории.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» (далее – Программа) является основной для реализации мероприятий по благоустройству населённых пунктов.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, благоустройство массовых мест отдыха, ликвидация и замена старых, больных насаждений, воспитания населения к охране окружающей среды и мест пребывания.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Быстринского сельского поселения.

Достижение указанных целей Программы позволит достичь привлекательного облика населенных пунктов, эффективного развития территории поселения, обеспечить комфортные условия для важных интересов населения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

- благоустройство сельских территорий общего пользования;

- создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности.

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели:

- количество установленных и отремонтированных малых игровых форм;

- протяженность восстановленного наружного освещения;

- площадь ликвидированных несанкционированных свалок.

Реализация Программы направлена на:

- создание современного облика среды проживания населения на территории Быстринского сельского поселения;

- повышение уровня комфортности, благосостояния граждан.

Сведения о цели, задачах, целевых показателях программы, приведены в приложении №1 к Программе

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация Подпрограмм:

1. Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения (прилагается).

2. Охрана окружающей среды и мест пребывания (прилагается).

Подпрограмма «Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годов включает мероприятия по содержанию и приобретению малых игровых форм, спортивных тренажеров, восстановление уличного освещения, замена старых и больных насаждений, озеленение, приобретение и установка новых аншлагов, номеров домов, обустройство парковой зоны, содержание и ремонт памятников, обустройство мест массового отдыха.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на качественное и комфортное пребывания жителей и гостей поселения.

Основными результатами реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=18C9AD975902BE164A18081D8A8E81857CC2B0A00A9FE5CA1AB08337A22B1B99C7963301B640072125F95C1A4771C) является увеличение освещенности улиц, оздоровление зеленых насаждений, увеличение малых игровых форм и уличных тренажеров, сохранение культурного наследия.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и мест пребывания» на 2021-2025 годы направлена на повышение уровня безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, создание условий для улучшения качества жизни населения, повышения уровня общественной и экологической безопасности населением.

4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Быстринского муниципального образования, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем финансирования Программы составляет 1350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 270,0 тыс. рублей;

2022 год – 270,0 тыс. рублей;

2023 год – 270,0 тыс. рублей;

2024 год – 270,0 тыс. рублей;

2025 год – 270,0 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

- подпрограмма «Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы –1250,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Охрана окружающей среды и мест пребывания» на 2021-2025 годы – 100,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из средств бюджета Быстринского муниципального образования в течение года корректируется, исходя из возможностей доходной части местного бюджета.

Объем финансирования Программы на 2021-2025 годы определен в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Быстринского сельского поселения и подлежит ежегодному уточнению.

Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении №2 к Программе.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа имеет большое социально-экономическое значение и предусматривает дальнейшее развитие территории Быстринского сельского поселения.

Конечным результатом реализации Программы является создание комфортной и эстетической привлекательности населенных пунктов..

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- увеличение установленных и отремонтированных малых игровых форм к 2025 году до 50 единиц;

- протяженность освещенных улиц составит с 4 км до 9,8 км. к 2025 году;

- площадь убранных несанкционированных свалок ежегодно до 50 кв.м.;

- количество восстановленных зеленых насаждений к 2025 году составит 30 ед.;

- увеличение граждан принимающих участие в благоустройстве территории

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения к качественному и комфортному проживанию населения.

Сведения об ожидаемых конечных результатах реализации Программы приведены в приложении №1 к Программе.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям.

- финансовый риск, связанный с отсутствием финансирования либо финансированием в неполном объеме программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств, исходя из возможностей бюджета Быстринского муниципального образования и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение иных источников финансирования.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы, а также контроля реализации Программы.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава основных мероприятий и соответствующих им целевых показателей с учетом достигнутых ожидаемых конечных результатов реализации Программы и текущих условий реализации Программы.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Быстринского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации от 26.09.2013г. №96-п.

7. ПОДПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создание современной среды на территории Быстринского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Благоустройство территорий мест общего пользования |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Увеличение малых игровых форм, уличных тренажеров.  2. Увеличение протяженности уличного освещения.  3. Количество благоустроенных площадок, мест общего пользования.  4. Количество озелененных мест общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 из местного бюджета составляет: 1250,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021г. – 250,0 тыс. руб.,  2022г. – 250,0 тыс. руб.  2023г. – 250,0 тыс. руб.,  2024г. - 250,0 тыс. руб.,  2025г. - 250,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение малых игровых форм к 2025 году до 50 единиц;  2.Обеспечение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2025 г. – 80 %.. 3. Количество благоустроенных мест общего пользования  4. Количество восстановленных насаждений. |

7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

На территории поселения расположено 2 населенных пункта, где проживает 662 чел. Населенные пункты удалены друг от друга. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению и архитектурно-художественному оформлению населённых пунктов.

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

7.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении №1 к Программе.

7.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основные мероприятия Подпрограммы 1:

- приобретение и содержание малых игровых форм и уличных тренажеров;

- восстановление уличного освещения;

- обустройство и содержание мест общего пользования;

- озеленение населенных пунктов.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализуются посредством ряда мероприятий, направленных на достижение цели и ожидаемого конечного результата реализации Подпрограммы 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении №2 к Программе.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Приобретение и содержание малых игровых форм и уличных тренажеров» направлено на безопасность и сохранение установленных малых форм, уличных тренажеров, увеличение малых форм и уличных тренажеров для потребности населения.

Основное мероприятие «Восстановление уличного освещения» направлено на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах, для обеспечения безопасности населения.

Основное мероприятие «Обустройство и содержание мест общего пользования» направлено на обустройство мест общего пользования, создание новых площадок, парковых зон. Оформление площадок, парков архитектурными- художественными сооружениями.

7.5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 приведены в приложении №2 к Программе.

8. ПОДПРОГРАММА 2 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯ»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории |
| Задачи подпрограммы | 1. Осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Площадь ликвидированных несанкционированных свалок.  2. Увеличение контейнерных площадок  3. Количество опубликованных и размещенных памяток в сфере экологии и сохранению малых форм, уличных тренажеров. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет: 100,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021г. – 20,0 тыс. руб.,  2022г. – 20,0 тыс. руб.  2023г. – 20,0 тыс. руб.,  2024г. - 20,0 тыс. руб.,  2025г. - 20,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок к 2025 году на 95%  2. Увеличение контейнерных площадок к 2025 году с 15 единиц до 22 единиц.  3. Охват населения по экологическому воспитанию и по сохранению площадок расположенных на территории поселения до 80%.  4. Увеличение населения на реализацию социально – значимых проектов до 130 чел. |

8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении №1 к Программе.

8.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- распространение памяток, размещение баннеров по экологическому воспитанию населения.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 реализуются посредством ряда мероприятий, направленных на достижение цели и ожидаемого конечного результата реализации Подпрограммы 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении №2 к Программе.

Основное мероприятие Подпрограммы 2 «Ликвидация несанкционированных свалок» направлено на охрану окружающей среды.

Основное мероприятие «Осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» направлено на приобретение и создание новых контейнерных площадок, для комфортного проживания населения.

Основное мероприятие «Распространение памяток, размещение баннеров по экологическому воспитанию населения» направлено на воспитание население к сохранению природных богатств муниципального образования, на сохранение культурно – досуговых мест.

8.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 приведены в приложении №2 к Программе.

Приложение №1

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед.  изм. | Целевой показа тель 2020 года  (факт) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя по годам | | | | | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель Программы: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Быстринского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение малых игровых форм к 2025 году до 50 единиц;  2. Протяженность освещенных улиц составит с 4 км до 9,8 км. к 2025 году;  3. Площадь убранных несанкционированных свалок ежегодно до 50 кв.м.;  4.Увеличение граждан принимающих участие в благоустройстве территории от 10 чел. до 130 чел. |
|  | Целевой показатель 1: Количество установленных и отремонтированных малых игровых форм. | % | | 62,3 | | 100,0 | | 25,0 | | 40,0 | | 50,0 | 80,0 | | 100,0 |
|  | Целевой показатель 2: Протяженность восстановленного наружного освещения | км. | | 4,0 | | 9,8 | | 2,6 | | 0,5 | | 1,2 | 0,2 | | 1,3 |
|  | Целевой показатель 3: Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | кв.м. | | 25,3 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
|  | Целевой показатель 4: Количество населения принявших участие в благоустройстве территории. | чел. | | 22 | | 130 | | 30 | | 40 | | 60 | 90 | | 130 |
| I. | Задача 1 Программы: благоустройство сельских территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1: Благоустройство территорий мест общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | 1.Увеличение количества малых форма к 2025 году до 50 ед.  2. Обеспечение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2025 г. – 80 %.  3. Количество благоустроенных мест общего пользования  4.Количество восстановленных насаждений. |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: Приобретение и содержание малых игровых форм и уличных тренажеров | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель: Увеличение малых игровых форм, уличных тренажеров. | Ед. | | 6 | | 50 | | 10 | | 10 | | 20 | 30 | | 50 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2: Восстановление уличного освещения | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Увеличение протяженности уличного освещения. | км | | 4,0 | | 9,8 | | 2,6 | | 0,5 | | 1,2 | 0,2 | | 1,3 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3: Обустройство и содержание мест общего пользования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Целевой показатель: Количество благоустроенных площадок, мест общего пользования. | | Ед. | | 1 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4: Озеленение населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Целевой показатель: Количество озелененных мест общего пользования. | | Ед. | | 22 | | 130 | | 30 | | 40 | 60 | 90 | 130 | |
| II. | Задача 2 Программы: Создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и мест пребывания» на 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение контейнерных площадок к 2025 году с 15 единиц до 22 единиц.  2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок к 2025 году на 95%  3. Охват населения по экологическому воспитанию и по сохранению площадок расположенных на территории поселения до 80%. |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь ликвидированных несанкционированных свалок. | кв.м. | | 10,0 | | 50,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 30,0 | 20,0 | | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 2: осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель. Увеличение контейнерных площадок | Ед. | | 22 | | 15 | | 15 | | 20 | | 20 | 22 | | 22 |
|  | Основное мероприятие 3: распространение памяток, размещение баннеров по экологическому воспитанию населения. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель. Количество опубликованных и размещенных памяток в сфере экологии и сохранению малых форм, уличных тренажеров. | Шт. | | 100 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | 250 | | 250 |

Приложение №2

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источник финансирования  Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Объем финансирования Программы, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за весь период реализации | в том числе по годам | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения» на 2021-2025 годы в том числе: | Администрация | 1350,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  | бюджет Быстринского муниципального образования (далее – БМО) |  | 1350,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание благоустройства территорий Быстринского сельского поселения», в том числе: | Администрация | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | бюджет БМО |  | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Приобретение и содержание малых игровых форм и уличных тренажеров | Администрация | 450,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.1. | Приобретение и доставка, установка малых игровых форм, тренажеров, спортивного оборудования |  | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1.2. | Ремонт, покраска малых игровых форм, уличных тренажеров, ограждений детских площадок |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Восстановление уличного освещения | администрация | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2..1. | Восстановление уличного освещения ул. Заречной д. Быстрая |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | Восстановление уличного освещения ул. Засопочная, пер Иркутный с. Тибельти |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3: Обустройство и содержание мест общего пользования | администрация | 380,0 | 40,0 | 10,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.1.3.1. | Обустройство парковой зоны (дорожками, спортивным оборудованием (паркуром) |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3.2. | Ограждение парковой зоны |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | Содержание и ремонт памятников |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4: Озеленение населенных пунктов | администрация | 220,0 | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.1.4.1. | Санитарная вырубка опасных деревьев, скашивание сухой растительности |  | 80,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.4.2. | Приобретение, доставка и посадка зеленых насаждений (клен, кустарник) |  | 140,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности» | администрация | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок | администрация | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Уборка территории муниципального образования от несанкционированных свалок, выявленных в ходе проверки и вывоз мусор. |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2: осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | 75,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 20,0 |
| 1.2.2.1 | Приобретение и доставка контейнеров |  | 55,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Создание контейнерных площадок |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 3: распространение памяток, размещение баннеров по экологическому воспитанию населения |  | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1 | Изготовление памяток, баннеров по экологическому воспитанию населения |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.4 | Проведение конкурсов по благоустройству |  | 3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |